PID ( PROJECT INITIATION DOCUMENT )

|  |  |
| --- | --- |
| **Progetto:** Sito Gestionale per professori | **Codice progetto:** C00 |
| **Data: 11 Maggio 2017** | **Revisione:** 0 |
| **Cliente:** | **Sponsor:** |

|  |
| --- |
| CARATTERISTICHE DEL PROGETTO |
| Il sito fornisce una piattaforma gestionale per professori, che da la possibilità di gestire: classi, alunni, dati professore e domande. |
| OBIETTIVI |
| Il progetto ha lo scopo di sfruttare le conoscenze apprese per creare un sito con pagina login/registrazione dove l’utente può gestire classi, alunni, dati professore e domande; la sua funzione principale è la creazione di verifiche tramite le domande inserite nel database. |
| PRINCIPALI DELIVERABLE |
| Project management: pianificazione Progettazione: architettura di alto livello Progettazione: architettura di dettaglio Realizzazione: programma applicativo Realizzazione: programma di installazione |
| MILESTONE |
| Approvazione documento di pianificazione Approvazione documento di progettazione esecutiva Installazione programma applicativo |
| STRUTTURA ORGANIZZATIVA |
| Il Project Manager del progetto sarà Andrea Ientile Il team di progetto sarà costituito da Andrea Ientile, Federico Caria & Mario Martone |
| TEMPISTICA DI MASSIMA |
| Il progetto inizia il 21 Febbraio 2017 e deve concludersi entro la fine dell’anno scolastico corrente  Timeline:   |  |  | | --- | --- | | **Avvio** | Da 21 Febbraio a 24 Febbraio | | **Realizzazione** | Da 25 Febbraio a [Data corrente] | | **Collaudo e rilascio** | // | |

|  |
| --- |
| PREREQUISITI E VINCOLI |
| Sono necessarie per il seguente progetto le seguenti risorse :  Compilatore(NotePad, Atom );  Xampp(MySql);  ERwin data Modeler(creazione diagramma);  Conosce basilari dei linguaggi di programmazione: HTML, PHP; CSS, SQL;  Software di Project Management “Project Libre” . |
| RISORSE E COSTI BENEFICI ATTESI |
| Le risorse materiali impegnati comprendono le varie postazioni ( computer ), disponibilità della rete internet.  ( Benefici ancora da redigere ) |
| ANALISI DEI RISCHI |
| Da redigere. |
| VERIFICA AVANZAMENTO DEI LAVORI E COMUNICAZIONE |
| Per il controllo dell’ avanzamento del lavoro, su utilizzerà la piattaforma online di **GITHUB**, Sarà previsto inoltre un incontro tra i partecipanti del progetto per discutere sul suo avanzamento. |
| AUTORIZZAZIONI |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Approvato da :** Di Matteo Pietro | Giannotta Antonio | **Data :** 10/05/2017 | |